건양대학교  KONYANG UNIVERSITY

산출물관리기획서

(Deliverables Management Plan)

| 팀명 | Triple |
| --- | --- |
| 프로젝트 명 | FCare(퍼케어) |
| 작성 완료일 | 2026.10.29 |
| 마지막 수정일 | 2026.10.29 |
| 작성자 |  |
| 상태 | 확정 |

| 프로젝트명 | FCare(퍼케어) | 상태 | 확정 |
| --- | --- | --- | --- |
| 작성자 |  | 단계 | 분석 |
| 작성완료일 | 2026.10.29 | 승인여부 | 승인 |

1. 문서정보

| 문서 정보 (The Information of Document) |  |
| --- | --- |
| 문서명 | 산출물관리기획서 |
| 초기 작성자 |  |
| 상태 | 확정 |
| 마지막 수정일 | 2026.10.29 |

목차

1. 개요	4

1.1   문서 개요	4

1.2   목적	4

1.3   적용 범위	4

2. 산출물 목록	5

2.1   개발 단계	5

2.2   단계별 산출물	5

2.3   설계 단계 산출물의 주요 내용	6

3. 산출물 작성 기준	7

3.1   문서 양식	7

3.2   파일 이름 규칙	7

3.3   작성 도구와 용어	8

4. 산출물 관리 절차	9

4.1   작성 및 승인	9

4.2   보관 및 제출	9

4.3   변경 관리	9

5. 참고문헌	10

# 1. 개요

## 1.1 문서 개요

산출물은 프로젝트의 각 단계에서 만들어지는 문서와 소스코드로, 다음 단계 작업의 기준이자 프로젝트 진행의 근거가 된다. 산출물의 종류와 작성 기준, 보관·제출 방법을 미리 정해 두어야 팀원 모두가 같은 형식으로 작성하고 최신본을 쉽게 찾을 수 있다.

본 문서는 FCare(퍼케어) 프로젝트의 단계별 산출물 목록, 산출물 작성 기준, 검토·승인·보관 절차를 정의한다.

## 1.2 목적

폭포수 모델의 각 단계에서 만들어야 할 산출물을 빠짐없이 정하고, 같은 양식과 절차로 작성·관리하여 산출물의 일관성과 추적성을 확보하는 데 목적이 있다.

## 1.3 적용 범위

본 계획은 FCare(퍼케어) 프로젝트에서 만드는 모든 문서 산출물과 소스코드에 적용한다. 산출물의 변경 이력 관리와 저장소 운영은 형상관리기획서를 따른다.

# 2. 산출물 목록

## 2.1 개발 단계

프로젝트는 폭포수 모델에 따라 다음 순서로 진행하며, 이전 단계 산출물이 승인되어야 다음 단계를 시작한다.

| 단계 | 내용 | 기간 |
| --- | --- | --- |
| 1. 제안 | 프로젝트 주제와 목표, 시스템 구성을 정한다. | 2026.09 |
| 2. 분석 | 요구사항을 정의·심사하고 프로젝트 관리 계획을 세운다. | 2026.09 ~ 2026.10 |
| 3. 설계 | 데이터 구조, Health Connect 연동 구조, 회복 점수 계산식을 설계한다. | 2026.11 |
| 4. 구현 | Android 앱과 회복 점수 계산 엔진을 개발한다. | 2026.11 ~ 2026.12 |
| 5. 시험 | 단위시험과 통합시험으로 요구사항 충족 여부를 확인한다. | 2026.12 |

## 2.2 단계별 산출물

제출 폴더 구조에 맞추어 산출물 번호를 부여한다. 상태는 본 문서 작성일(2026.10.29) 기준이다.

| 단계 | 번호 | 산출물 | 형식 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 제안 | - | 초기 개발 기획서, 로고, 시스템 아키텍처 | .docx · 이미지 | 승인 |
| 분석 | 2.1 | 산출물관리기획서 | .docx | 확정 |
| 분석 | 2.2 | 형상관리기획서 | .docx | 확정 |
| 분석 | 2.3 | 요구사항 분석서 | .docx | 확정 |
| 분석 | 2.4 | 요구사항 심사서 | .docx | 확정 |
| 분석 | 2.5 | 위험관리계획서 | .docx | 확정 |
| 분석 | 2.6 | 품질관리계획서 | .docx | 확정 |
| 설계 | 3.1 | 기본설계서 | .docx | 예정 |
| 설계 | 3.2 | 상세설계서 | .docx | 예정 |
| 구현 | - | 소스코드 (Android 앱, 회복 점수 계산 엔진) | GitHub 저장소 | 예정 |
| 시험 | 5.1 | 단위시험 계획서 | .docx | 예정 |
| 시험 | 5.2 | 단위시험 결과서 | .docx | 예정 |
| 시험 | 5.3 | 통합시험 계획서 | .docx | 예정 |
| 시험 | 5.4 | 통합시험 결과서 | .docx | 예정 |

## 2.3 설계 단계 산출물의 주요 내용

설계 단계 산출물에는 다음 내용을 포함한다. 각 내용을 기본설계서와 상세설계서 중 어디에 둘지는 설계 단계 시작 시 정한다.

- 데이터 구조: ERD와 테이블 정의서 (저장 방식: 로컬 Room 또는 클라우드 확정 포함)

- Health Connect 연동 구조: 권한 요청 흐름, 동기화 지연·데이터 누락 시 대체 처리

- 회복 점수 계산식: 가중합, 정규화 기준, 결측 항목 가중치 재배분, 등급 구간, 상수 분리

# 3. 산출물 작성 기준

## 3.1 문서 양식

모든 문서 산출물은 GitHub 저장소에 등록된 기존 산출물(초기 개발 기획서, 요구사항 분석서, 요구사항 심사서)의 양식을 따르며, 다음 순서로 구성한다.

| 구성 | 내용 |
| --- | --- |
| 표지 | 대학명, 문서 제목(한글·영문), 로고, 정보표(팀명, 프로젝트 명, 작성 완료일, 마지막 수정일, 작성자, 상태) |
| 문서개요 | 문서개요표(프로젝트명, 작성자, 작성완료일, 상태, 단계, 승인여부) |
| 문서정보 | 문서명, 초기 작성자, 상태, 마지막 수정일 |
| 목차 | 장·절 제목과 쪽수 |
| 본문 | 1장 개요(문서 개요, 목적, 적용 범위)로 시작하고 마지막 장은 참고문헌으로 한다. |
| 머리글 · 바닥글 | 2쪽부터 머리글 표(회사명 Triple, 문서명, 단계, 로고, 작성자·책임자·관리자), 바닥글(쪽 번호, “2026 창의설계 2 Triple팀 문서명”) |

- 표는 가운데 정렬하고, 머리 행은 회색 바탕으로 한다.

- 작성자·책임자·관리자 칸은 비워 두고 직접 채운다.

- 문서에는 버전 번호, 개정내역, 역할표를 넣지 않는다. 변경 이력은 GitHub 커밋 기록으로 관리한다.

## 3.2 파일 이름 규칙

| 구분 | 규칙 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| 문서 산출물 | FCare <문서명>.docx (버전 번호 없음) | FCare 요구사항 분석서.docx |
| 수정 | 새 파일을 만들지 않고 같은 파일의 내용을 고친다. | - |
| 이전 산출물 | 이전 규칙(_v1.0.x)으로 만든 파일은 이름을 바꾸지 않고 보존한다. | FCare 요구사항 분석서_v1.0.3.docx |

## 3.3 작성 도구와 용어

- 문서는 Microsoft Word(.docx)로 작성하고, 소스코드는 Android Studio에서 Kotlin으로 작성한다.

- 팀명은 Triple, 프로젝트 명은 FCare(퍼케어)로 쓴다.

- 결과 점수는 “회복 점수”(0~100점, 높을수록 가벼움)로 쓰고, 등급은 피로함 / 보통 / 편안함 / 가벼움으로 쓴다.

- 요구사항은 분석서의 ID(SPL, PRF, PRM, HOM, EXE, CHK, HIS, GID, SET, NFR)로 가리킨다.

# 4. 산출물 관리 절차

## 4.1 작성 및 승인

| 순서 | 내용 | 담당 |
| --- | --- | --- |
| 1. 작성 계획 | 목차와 작성 계획을 제시하고 1차 승인을 받는다. 예시가 없는 문서는 목차를 먼저 승인받는다. | 작성자 |
| 2. 작성 | 3장의 작성 기준에 따라 작성한다. | 작성자 |
| 3. 검토 | 품질관리계획서의 검토 절차에 따라 양식·내용을 검토한다. | 검토자 |
| 4. 확정 | 검토 의견 반영을 확인하고 2차 승인한다. 승인되면 산출물이 확정된다. | 팀 전체 |
| 5. 보관 · 제출 | 확정본을 GitHub 저장소와 제출 폴더에 올린다. | 작성자 |

## 4.2 보관 및 제출

| 보관 위치 | 내용 |
| --- | --- |
| GitHub 저장소 (KYU-SW/Triple) | 확정된 산출물과 소스코드의 공식 보관 위치. 변경 이력이 커밋 기록으로 남는다. |
| 제출 폴더 | 단계별 번호 폴더(2.1 ~ 2.6, 3.1 ~ 3.2, 5.1 ~ 5.4)에 확정된 산출물을 제출한다. |
| 작업 폴더 | 작성 중인 산출물을 보관하는 각자의 작업 공간. 확정 전 파일은 저장소에 올리지 않는다. |

## 4.3 변경 관리

확정된 산출물을 고칠 때는 형상관리기획서의 변경 절차를 따른다. 이미 승인된 이전 단계의 산출물을 고치는 것은 재작업으로 보고, 어느 단계로 돌아가는지 정한 뒤 이후 단계 산출물에 주는 영향을 함께 검토한다. 초기 개발 기획서처럼 지나간 단계의 산출물은 원칙적으로 고치지 않는다.

# 5. 참고문헌

- 2026 창의설계 2 Triple팀 요구사항 분석서

- 2026 창의설계 2 Triple팀 요구사항 심사서

- 2026 창의설계 2 FCare팀 초기 개발 기획서 v1.0.0

- 2026 창의설계 2 Triple팀 형상관리기획서

- 2026 창의설계 2 Triple팀 품질관리계획서