건양대학교  KONYANG UNIVERSITY

품질관리계획서

(Quality Management Plan)

| 팀명 | Triple |
| --- | --- |
| 프로젝트 명 | FCare(퍼케어) |
| 작성 완료일 | 2026.10.29 |
| 마지막 수정일 | 2026.10.29 |
| 작성자 |  |
| 상태 | 확정 |

| 프로젝트명 | FCare(퍼케어) | 상태 | 확정 |
| --- | --- | --- | --- |
| 작성자 |  | 단계 | 분석 |
| 작성완료일 | 2026.10.29 | 승인여부 | 승인 |

1. 문서정보

| 문서 정보 (The Information of Document) |  |
| --- | --- |
| 문서명 | 품질관리계획서 |
| 초기 작성자 |  |
| 상태 | 확정 |
| 마지막 수정일 | 2026.10.29 |

목차

1. 개요	4

1.1   문서 개요	4

1.2   목적	4

1.3   적용 범위	4

2. 품질 목표	5

2.1   품질 특성별 목표	5

2.2   산출물 품질 목표	5

3. 품질 보증 활동	6

3.1   산출물 검토	6

3.2   단계별 품질 점검 항목	6

3.3   코드 품질 활동	6

4. 품질 통제	7

4.1   시험 계획 개요	7

4.2   결함 관리	7

4.3   품질 측정 지표	7

5. 참고문헌	9

# 1. 개요

## 1.1 문서 개요

품질관리는 개발한 소프트웨어와 산출물이 요구사항을 만족하는지 확인하고, 결함을 미리 막거나 일찍 찾아 고치는 활동이다. 품질 목표와 점검 방법을 개발 초기에 정해 두어야 각 단계에서 같은 기준으로 품질을 확인할 수 있다.

본 문서는 FCare(퍼케어)의 품질 목표, 단계별 품질 보증 활동과 품질 통제 방법을 정의한다.

## 1.2 목적

요구사항 분석서의 기능·비기능 요구사항을 기준으로 측정 가능한 품질 목표를 세우고, 설계·구현·시험 단계에서 이를 확인하는 방법을 정하여 사용자가 신뢰할 수 있는 회복 점수를 제공하는 데 목적이 있다.

## 1.3 적용 범위

본 계획은 FCare(퍼케어) 프로젝트의 모든 산출물(문서·소스코드)과 분석 단계부터 시험 단계까지의 전 과정에 적용한다.

# 2. 품질 목표

## 2.1 품질 특성별 목표

ISO/IEC 25010의 품질 특성 중 퍼케어에 중요한 항목을 골라 다음과 같이 목표를 정한다.

| 품질 특성 | 목표 | 측정 방법 | 관련 요구사항 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기능 적합성 | 회복 점수가 계산식 문서와 같은 값으로 계산된다. | 예시 데이터로 계산한 값과 기대값 비교 (단위시험) | HOM-01, HOM-06 |
| 신뢰성 | 수면·심박 데이터가 없거나 늦어도 앱이 멈추지 않고 동작한다. | 데이터 누락·권한 거부 상황 시험 (통합시험) | NFR-04, HOM-07 |
| 성능 효율성 | 앱 실행 후 3초 이내에 홈 화면이 표시된다. | 시험 기기에서 실행 시간 측정 (10회 평균) | NFR-03 |
| 호환성 | Android 13 이상에서 동작한다. | Android 13 이상 기기·에뮬레이터에서 시험 | NFR-01 |
| 사용성 | 운동 입력과 체크인을 각각 1분 이내에 마친다. | 팀원 외 사용자의 입력 시간 측정 | NFR-05 |
| 보안성 | 승인된 권한 항목만 읽고 다른 목적으로 쓰지 않는다. | 권한 요청 코드와 데이터 사용처 검토 | NFR-02 |
| 유지보수성 | 가중치·기준값이 코드에서 상수로 분리되어 있다. | 코드 검토 | NFR-06 |

## 2.2 산출물 품질 목표

- 모든 산출물은 MEDICINES 공통 양식(표지, 문서개요, 문서정보, 목차, 머리글·바닥글)을 따른다.

- 모든 요구사항은 고유 ID로 식별되며, 설계·구현·시험 산출물에서 같은 ID로 추적할 수 있다.

- 용어는 요구사항 분석서와 같게 쓴다. (예: 결과 점수는 “회복 점수”, 등급은 피로함 / 보통 / 편안함 / 가벼움)

# 3. 품질 보증 활동

## 3.1 산출물 검토

모든 산출물은 다음 절차로 검토·승인한 뒤 다음 단계로 넘어간다. 작성자와 검토자는 서로 다른 사람으로 정하여, 자기가 만든 산출물을 스스로만 검토하지 않도록 한다.

| 순서 | 내용 | 담당 |
| --- | --- | --- |
| 1. 작성 계획 | 산출물의 목차와 작성 계획을 제시하고 1차 승인을 받는다. | 작성자 |
| 2. 작성 | 공통 양식에 맞추어 산출물을 작성한다. | 작성자 |
| 3. 검토 | 품질 점검표로 양식·일관성·추적성을 확인하고 수정 사항을 전달한다. | 검토자 |
| 4. 승인 | 수정 사항 반영을 확인하고 2차 승인한다. 승인된 산출물은 GitHub에 올린다. | 팀 전체 |

## 3.2 단계별 품질 점검 항목

| 단계 | 주요 점검 항목 |
| --- | --- |
| 분석 | 요구사항이 명확하고 검증 가능한가 / 요구사항 심사의 보완 사항이 반영되었는가 / 위험·품질·형상·산출물 관리 계획이 있는가 |
| 설계 | 모든 기능 요구사항이 설계에 반영되었는가 / 계산식의 가중치·정규화·등급 구간이 정의되었는가 / Health Connect 권한 흐름과 데이터 누락 처리가 설계되었는가 |
| 구현 | 설계와 코드가 일치하는가 / 가중치·기준값이 상수로 분리되었는가 / 코드 검토를 거쳤는가 |
| 시험 | 모든 요구사항 ID에 시험 항목이 있는가 / 시험 결과와 결함이 기록되었는가 / 결함이 수정되고 다시 시험되었는가 |

## 3.3 코드 품질 활동

- Kotlin 공식 코딩 규칙(Kotlin Coding Conventions)을 따르고, Android Studio의 코드 검사(Lint)에서 오류가 없도록 한다.

- 모든 코드 변경은 GitHub Pull Request로 올리고, 다른 팀원 1명 이상이 검토한 뒤 병합한다.

- 회복 점수 계산 엔진은 화면 코드와 분리하여 단위시험이 가능하게 만든다.

# 4. 품질 통제

## 4.1 시험 계획 개요

| 시험 | 대상 | 기준 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| 단위시험 | 회복 점수 계산 엔진, 정규화·가중치 재배분 함수, 데이터 처리 함수 | 계산 엔진 구문 커버리지 80% 이상, 예시 데이터 기대값 일치 | 단위시험 계획서 · 결과서 |
| 통합시험 | Health Connect 연동, 입력 화면 → 저장 → 회복 점수 갱신 흐름, 권한 거부·데이터 누락 상황 | 모든 기능 요구사항 ID의 시험 항목 통과 | 통합시험 계획서 · 결과서 |

계산 엔진의 기준 시험 사례로, 예시 워치 수면 데이터(2026.09.04 밤 수면, 09.05 기상 07:40)에 대한 회복 점수 53.4점 “편안함”을 재현하는지 확인한다. 기대값은 설계 단계에서 계산식이 확정되면 다시 계산한다.

## 4.2 결함 관리

시험과 검토에서 발견한 결함은 GitHub Issues에 등록하고 다음 기준으로 관리한다.

| 심각도 | 기준 | 처리 기한 |
| --- | --- | --- |
| 상 | 앱이 멈추거나 회복 점수가 잘못 계산되는 등 핵심 기능에 문제가 있음 | 다음 정기 회의 전까지 |
| 중 | 기능은 동작하지만 일부 요구사항을 만족하지 않음 | 해당 단계 종료 전까지 |
| 하 | 화면 표시·문구 등 사용에 큰 지장이 없는 문제 | 시험 단계 종료 전까지 |

결함 처리 순서는 등록 → 담당자 지정 → 수정 → 재시험 → 종료이며, 종료는 수정한 사람이 아닌 팀원이 재시험 결과를 확인한 뒤 처리한다.

## 4.3 품질 측정 지표

| 지표 | 목표 | 확인 시점 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 추적률 (시험 항목이 있는 요구사항 ID ÷ 전체 요구사항 ID) | 100% | 시험 계획서 작성 시 |
| 단위시험 통과율 | 100% | 단위시험 결과서 작성 시 |
| 계산 엔진 구문 커버리지 | 80% 이상 | 단위시험 결과서 작성 시 |
| 심각도 상 결함 미해결 건수 | 0건 | 각 단계 종료 시 |
| 산출물 검토 후 승인율 | 100% | 각 단계 종료 시 |

# 5. 참고문헌

- 2026 창의설계 2 Triple팀 요구사항 분석서

- 2026 창의설계 2 Triple팀 요구사항 심사서

- 2026 창의설계 2 FCare팀 초기 개발 기획서 v1.0.0

- 2026 창의설계 2 Triple팀 위험관리계획서

- ISO/IEC 25010:2023 Systems and software engineering — Product quality model

- Kotlin Coding Conventions (kotlinlang.org/docs/coding-conventions.html)