건양대학교  KONYANG UNIVERSITY

요구사항 심사서

(Requirements Review)

| 팀명 | Triple |
| --- | --- |
| 프로젝트 명 | FCare(퍼케어) |
| 작성 완료일 | 2026.10.03 |
| 마지막 수정일 | 2026.10.29 |
| 작성자 |  |
| 상태 | 확정 |

| 프로젝트명 | FCare(퍼케어) | 상태 | 확정 |
| --- | --- | --- | --- |
| 작성자 |  | 단계 | 분석 |
| 작성완료일 | 2026.10.03 | 승인여부 | 승인 |

1. 문서정보

| 문서 정보 (The Information of Document) |  |
| --- | --- |
| 문서명 | 요구사항 심사서 |
| 초기 작성자 |  |
| 상태 | 확정 |
| 마지막 수정일 | 2026.10.29 |

목차

1. 개요	4

1.1   문서 개요	4

1.2   목적	4

1.3   적용 범위	4

2. 심사 개요	5

2.1   심사 대상	5

2.2   심사 절차	5

2.3   심사 기준	6

3. 심사 결과	7

3.1   기능 요구사항 점검 리스트	7

3.2   데이터 요구사항 점검 리스트	11

3.3   비기능 요구사항 점검 리스트	12

3.4   종합 결과	13

4. 보완 사항 및 조치 계획	14

5. 보완 사항 반영 확인	15

5.1   반영 확인 결과	15

5.2   신규 요구사항 점검	16

5.3   최종 판정	16

6. 참고문헌	0

# 1. 개요

## 1.1 문서 개요

요구사항 심사는 요구사항 분석서에 정의된 요구사항이 명확하고 빠짐없이, 서로 모순 없이 작성되었는지를 설계에 들어가기 전에 점검하는 활동이다. 요구사항 단계의 결함은 뒤 단계에서 발견될수록 수정 비용이 커지므로, 분석 단계에서 미리 찾아 보완한다.

본 문서는 FCare(퍼케어) 요구사항 분석서(2026.10.03 판)를 대상으로 수행한 심사의 기준, 요구사항별 점검 결과, 보완 사항과 조치 계획을 기록하고, 보완 사항이 개정된 분석서(2026.10.29 판)에 반영되었는지 다시 확인한 결과를 함께 기록한다.

## 1.2 목적

분석서의 각 요구사항을 정해진 기준으로 점검하여 설계 단계로 넘어가도 되는지 판단하고, 보완이 필요한 요구사항과 그 조치 계획을 명확히 하는 데 목적이 있다. 심사 결과는 요구사항 분석서 개정과 위험관리·품질관리 계획 수립의 근거로 사용한다.

## 1.3 적용 범위

본 심사는 요구사항 분석서의 기능 요구사항(3.1), 데이터 요구사항(3.2), 비기능 요구사항(3.3)에 적용한다. 분석서에서 삭제 처리된 요구사항(CHK-02, GID-01, GID-02)은 심사 대상에서 제외하며, 화면(UI) 상세 설계와 회복 점수 계산식의 세부 가중치는 설계 단계의 범위이므로 다루지 않는다.

# 2. 심사 개요

## 2.1 심사 대상

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 대상 문서 | FCare(퍼케어) 요구사항 분석서 |
| 대상 판 | 2026.10.03 판 (1차 심사), 2026.10.29 판 (반영 확인) |
| 심사 범위 | 기능 요구사항 34건, 데이터 요구사항 6건, 비기능 요구사항 6건 (총 46건), 반영 확인 시 신규 기능 요구사항 5건 추가 |
| 심사 제외 | 삭제된 요구사항 3건 (CHK-02, GID-01, GID-02) |
| 심사 일자 | 2026.10.03 (1차 심사), 2026.10.29 (반영 확인) |
| 심사 방법 | 점검 리스트를 이용한 문서 검토 |

## 2.2 심사 절차

| 단계 | 내용 |
| --- | --- |
| 1. 심사 준비 | 심사 대상 문서와 버전을 확정하고 심사 기준을 정한다. |
| 2. 요구사항 점검 | 요구사항 ID별로 심사 기준에 비추어 점검하고 평가결과를 기록한다. |
| 3. 결과 정리 | 평가결과를 집계하고 보완 사항을 도출한다. |
| 4. 조치 계획 수립 | 보완 사항별 조치 내용을 정한다. |
| 5. 반영 확인 | 분석서 개정 후 보완 사항이 반영되었는지 다시 확인한다. |

## 2.3 심사 기준

| 기준 | 점검 내용 |
| --- | --- |
| 명확성 | 요구사항이 한 가지 의미로만 해석되는가 |
| 완전성 | 기능 수행에 필요한 조건과 예외 상황이 빠짐없이 정의되었는가 |
| 일관성 | 다른 요구사항이나 데이터 요구사항과 모순되지 않는가 |
| 검증 가능성 | 시험으로 충족 여부를 확인할 수 있는가 |
| 실현 가능성 | 프로젝트 기간과 기술 전제(Android 13 이상, Health Connect) 안에서 구현할 수 있는가 |
| 추적성 | 초기 개발 기획서의 목표 기능과 연결되며 고유 ID로 식별되는가 |

평가결과는 다음 세 단계로 판정한다.

| 평가결과 | 판정 기준 |
| --- | --- |
| 적합 | 모든 심사 기준을 충족하여 그대로 설계에 반영할 수 있음 |
| 보완 필요 | 일부 기준이 미흡하여 내용을 보완한 뒤 설계에 반영해야 함 |
| 부적합 | 요구사항을 다시 정의하거나 삭제해야 함 |

# 3. 심사 결과

## 3.1 기능 요구사항 점검 리스트

기능 요구사항은 분석서의 화면 단위로 점검하였다. 비고에는 보완 필요로 판정한 사유와 해당 심사 기준을 적는다.

### 3.1.1 시작화면

| ID | 요구사항 | 평가결과 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| SPL-01 | 퍼케어 로고와 앱 이름을 화면 중앙에 표시 | 적합 |  |
| SPL-02 | 최초 실행이면 최초 설정 화면으로, 아니면 홈 화면으로 이동 | 적합 |  |

### 3.1.2 최초 설정 (프로필)

| ID | 요구사항 | 평가결과 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| PRF-01 | 닉네임 입력 | 적합 |  |
| PRF-02 | 나이 입력 | 적합 |  |
| PRF-03 | 성별 선택 | 적합 |  |
| PRF-04 | 평소 운동 빈도 선택 (주 1~2회 / 3~4회 / 5회 이상) | 적합 |  |
| PRF-05 | 입력 완료 시 Health Connect 권한 요청 화면으로 이동 | 적합 |  |

### 3.1.3 Health Connect 권한 요청

| ID | 요구사항 | 평가결과 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| PRM-01 | 수면·심박수 데이터 읽기 권한 요청 | 적합 |  |
| PRM-02 | Health Connect 미설치 시 설치 안내 및 스토어 이동 | 적합 |  |
| PRM-03 | 권한 거부 시 수면 시간을 직접 입력하는 방식으로 안내 | 보완 필요 | 수면 시간을 직접 입력하는 화면·기능 요구사항이 없음 (완전성) |
| PRM-04 | 권한 요청 목적(회복 점수 계산에만 사용)을 사용자에게 설명 | 적합 |  |

### 3.1.4 홈

| ID | 요구사항 | 평가결과 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| HOM-01 | 내일 예상 회복 점수를 0~100점(높을수록 가벼움)과 4단계 등급(피로함 / 보통 / 편안함 / 가벼움) 게이지로 표시 | 보완 필요 | 점수 산출·갱신 시점과 입력이 부족할 때의 표시 방식 미정의 (명확성) |
| HOM-02 | 어젯밤 수면 요약 표시 (총 수면 시간, 잠든 시각·깬 시각, 수면 중 평균 심박) | 적합 |  |
| HOM-03 | 회복 점수에 따른 한 줄 안내 문구 표시 (예: 점수가 낮을 때 “오늘 운동은 자제하는 게 좋아요!”), 문구는 추후 확정 | 보완 필요 | 안내 문구와 표시 기준 미확정 (검증 가능성) |
| HOM-04 | 오늘 운동·체크인 입력 여부 표시 및 입력 화면 바로가기 | 적합 |  |
| HOM-05 | 하단 탭: 홈 / 운동 / 체크인 / 기록 / 프로필 | 적합 |  |

### 3.1.5 운동 입력

| ID | 요구사항 | 평가결과 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| EXE-01 | [1단계] 운동 종류 선택 (근력, 러닝, 사이클, 구기, 기타 등) | 적합 |  |
| EXE-02 | [1단계] 운동 시간(분) 입력 | 적합 |  |
| EXE-03 | [1단계] 운동 강도 RPE 1~10 선택 (단계별 설명 표시) | 적합 |  |
| EXE-04 | 오늘 입력한 운동 목록 확인·수정·삭제 | 보완 필요 | 운동 기록 수정·삭제 시 근육통 값 처리 미정의 (완전성) |
| EXE-05 | 하루 여러 건의 운동 입력 가능 | 적합 |  |
| EXE-06 | [2단계] 1단계에서 “다음”을 누르면 근육통 입력 화면으로 이동하여 근육통 1~10점 입력 후 저장 | 적합 |  |
| EXE-07 | 1단계에서 “오늘 운동 안 함” 선택 시 운동 입력을 건너뛰고 2단계(근육통)만 입력 | 보완 필요 | 같은 날 운동을 추가 입력할 때의 처리 미정의 (완전성) |
| EXE-08 | 하루 여러 건 입력 시 마지막으로 입력한 근육통 값을 회복 점수 계산에 사용 | 적합 |  |

### 3.1.6 체크인

| ID | 요구사항 | 평가결과 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| CHK-01 | 전반적 컨디션 1~10점 입력 | 적합 |  |
| CHK-02 | (삭제) 근육통 입력은 운동 입력 2단계(EXE-06)로 이동 | 제외 | 삭제된 요구사항 |
| CHK-03 | 스트레스 1~10점 입력 | 적합 |  |
| CHK-04 | 수면 만족도 1~10점 입력 | 적합 |  |
| CHK-05 | 기상 직후 하루 1회 입력, 당일에는 수정 가능 | 보완 필요 | “기상 직후” 판단 기준과 입력하지 못한 날의 처리 미정의 (명확성) |

### 3.1.7 기록 (추이)

| ID | 요구사항 | 평가결과 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| HIS-01 | 회복 점수 주간·월간 그래프 표시 | 적합 |  |
| HIS-02 | 수면 시간·운동 부하 추이를 회복 점수와 함께 비교 표시 | 적합 |  |
| HIS-03 | 달력에서 날짜를 선택해 해당일 기록 조회 | 적합 |  |

### 3.1.8 회복 가이드 (삭제)

| ID | 요구사항 | 평가결과 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| GID-01 | (삭제) 회복 가이드 화면 제거, 홈 화면 한 줄 안내 문구(HOM-03)로 대체 | 제외 | 삭제된 요구사항 |
| GID-02 | (삭제) 회복 가이드 화면 제거에 따라 삭제 | 제외 | 삭제된 요구사항 |

### 3.1.9 프로필·설정

| ID | 요구사항 | 평가결과 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| SET-01 | 프로필(닉네임·나이·성별·운동 빈도) 수정 | 적합 |  |
| SET-02 | Health Connect 권한 상태 확인 및 재설정 | 적합 |  |
| SET-03 | 저장된 데이터 초기화 | 적합 |  |

## 3.2 데이터 요구사항 점검 리스트

| 구분 | 항목 | 평가결과 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 수면 | 날짜, 총 수면 시간, 잠든 시각, 깬 시각, 수면 단계(제공 시), 수면 효율(수면 단계 기록에서 계산) | 적합 |  |
| 심박 | 날짜, 수면 중 평균 심박, 수면 중 최저 심박 | 적합 |  |
| 운동 | 날짜, 운동 종류, 운동 시간(분), 강도(RPE 1~10), 근육통(1~10점) | 적합 |  |
| 체크인 | 날짜, 컨디션, 스트레스, 수면 만족도 (각 1~10점) | 보완 필요 | 문항별 점수 방향(1점·10점의 의미) 미정의 (명확성) |
| 프로필 | 닉네임, 나이, 성별, 평소 운동 빈도 | 보완 필요 | 나이·성별·운동 빈도의 사용 목적 미정의 (추적성) |
| 회복 점수 결과 | 기준 날짜, 예측 대상 날짜, 회복 점수(0~100, 높을수록 가벼움), 등급(4단계) | 적합 |  |

## 3.3 비기능 요구사항 점검 리스트

| ID | 요구사항 | 평가결과 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| NFR-01 | Android 13 이상 스마트폰에서 동작한다. (Android 13은 Health Connect 앱 별도 설치 필요) | 적합 |  |
| NFR-02 | 건강 데이터는 사용자가 권한을 승인한 항목만 읽고, 회복 점수 계산 외 목적으로 사용하지 않는다. | 적합 |  |
| NFR-03 | 앱 실행 후 홈 화면(회복 점수 결과)이 3초 이내에 표시된다. | 적합 |  |
| NFR-04 | 워치 동기화가 지연되거나 수면 데이터가 없어도 앱이 정상 동작한다. (대체 방법은 Phase 3에서 설계) | 적합 |  |
| NFR-05 | 운동 입력과 체크인은 각각 1분 이내에 완료할 수 있다. | 적합 |  |
| NFR-06 | 회복 점수 계산식의 가중치·기준값은 코드에서 상수로 분리해 쉽게 조정할 수 있다. | 적합 |  |

## 3.4 종합 결과

1차 심사(2026.10.03)에서 심사 대상 46건 중 38건을 적합, 8건을 보완 필요로 판정하였으며 부적합은 없다. 보완 필요 항목은 대부분 예외 상황이나 입력 시점이 정의되지 않은 경우이다. 보완 사항의 반영 결과는 5장에 기록한다.

| 구분 | 적합 | 보완 필요 | 부적합 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기능 요구사항 (34건) | 28 | 6 | 0 |
| 데이터 요구사항 (6건) | 4 | 2 | 0 |
| 비기능 요구사항 (6건) | 6 | 0 | 0 |
| 합계 (46건) | 38 | 8 | 0 |

# 4. 보완 사항 및 조치 계획

보완 필요로 판정한 8건의 보완 사항과 조치 계획은 다음과 같다.

| 번호 | 대상 | 보완 사항 | 조치 계획 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRM-03 | 권한 거부 시 수면 시간을 직접 입력하는 화면·기능 요구사항이 없음 | 수면 시간 직접 입력 기능(입력 화면, 입력 항목)을 요구사항으로 추가한다. |
| 2 | HOM-01 | 회복 점수의 산출·갱신 시점과 입력이 부족할 때의 표시 방식이 정의되지 않음 | 산출·갱신 시점과 입력 부족 시 표시 방식을 정의한다. |
| 3 | HOM-03 | 안내 문구와 표시 기준이 확정되지 않음 | 표시 기준(등급 단위 등)을 정하고, 문구는 설계 단계에서 확정한다. |
| 4 | EXE-04 | 운동 기록을 수정·삭제할 때 근육통 값의 처리가 정의되지 않음 | 수정·삭제 시 근육통 값의 처리 규칙을 정의한다. |
| 5 | EXE-07 | “오늘 운동 안 함” 선택 후 같은 날 운동을 추가 입력할 때의 처리가 정의되지 않음 | 추가 입력 시의 처리 규칙을 정의한다. |
| 6 | CHK-05 | “기상 직후”의 판단 기준과 입력하지 못한 날의 처리가 정의되지 않음 | 체크인 가능 시간대와 미입력일의 처리 방식을 정의한다. |
| 7 | 데이터 (체크인) | 컨디션·스트레스·수면 만족도·근육통 점수의 방향(1점·10점의 의미)이 정의되지 않음 | 문항별 1점과 10점의 의미를 정의한다. |
| 8 | 데이터 (프로필) | 나이·성별·평소 운동 빈도를 어디에 사용하는지 정의되지 않음 | 항목별 사용 목적을 정의하거나 사용하지 않는 항목을 삭제한다. |

이 밖에 분석서 2.1 장비 요구사항의 데이터 저장 방식(로컬 Room 또는 클라우드)이 확정되지 않았다. 분석서에서 설계 단계 확정 사항으로 명시한 항목이므로 판정 대상에는 넣지 않으며, 설계 단계에서 확정한다.

위 보완 사항은 팀 협의를 거쳐 요구사항 분석서 개정판(2026.10.29 판)에 반영하였으며, 반영 여부는 5장에서 다시 확인한다.

# 5. 보완 사항 반영 확인

## 5.1 반영 확인 결과

4장의 보완 사항 8건이 요구사항 분석서(2026.10.29 판)에 반영되었는지 확인한 결과는 다음과 같다.

| 번호 | 대상 | 반영 내용 | 확인 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRM-03 | PRM-03을 수면 직접 입력 화면으로 안내하도록 수정하고, PRM-05(날짜·잠든 시각·깬 시각 입력, 총 수면 시간 자동 계산)를 추가 | 반영 |
| 2 | HOM-01 | HOM-01을 오늘(예측 대상 날짜)의 회복 점수로 명확히 하고, HOM-06(체크인 제출 시 1회 계산·다음 날까지 고정, 12:00 자동 확정)과 HOM-07(체크인 전 직전 점수 표시, 수면 기록 없을 때 다시 불러오기·직접 입력)을 추가 | 반영 |
| 3 | HOM-03 | 등급(4단계)마다 문구 1개를 표시하도록 기준을 정하고, 문구 내용은 설계 단계에서 확정 | 반영 |
| 4 | EXE-04 | 수정 시 근육통도 함께 수정, 삭제 시 남은 기록 중 마지막 근육통 값 사용, 남은 기록이 없으면 미입력 처리 | 반영 |
| 5 | EXE-07 | 같은 날 운동을 추가하면 “운동 안 함” 기록을 자동 삭제하고 새 운동 기록으로 대체 | 반영 |
| 6 | CHK-05 | 체크인 가능 시간을 당일 04:00~12:00로 정하고 제출 후 수정 불가로 정의. 12:00까지 미입력 시 3문항을 중간값으로 계산(HOM-06). CHK-06(체크인과 동시에 수면 데이터 불러오기), CHK-07(어제 운동 추가)을 추가 | 반영 |
| 7 | 데이터 (체크인) | 컨디션·스트레스·수면 만족도·근육통의 1점·10점 의미를 점수 기준표로 정의하고 CHK-01·03·04, EXE-06에 표기 | 반영 |
| 8 | 데이터 (프로필) | 닉네임은 홈 화면 표시에 사용하고, 나이·성별·평소 운동 빈도는 회복 점수 계산에 쓰지 않는 참고용 항목으로 정의 | 반영 |

## 5.2 신규 요구사항 점검

보완 과정에서 새로 추가된 요구사항을 2.3의 심사 기준으로 점검한 결과는 다음과 같다.

| ID | 요구사항 | 평가결과 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| PRM-05 | 수면 직접 입력: 날짜(기본값 어젯밤), 잠든 시각, 깬 시각을 입력하면 총 수면 시간을 자동 계산하여 저장 | 적합 |  |
| HOM-06 | 회복 점수 산출·확정: 체크인 제출 시 어제 운동·오늘 체크인·어젯밤 수면으로 1회 계산해 다음 날 체크인까지 고정, 12:00까지 체크인이 없으면 중간값으로 자동 확정 | 적합 |  |
| HOM-07 | 체크인 전에는 직전 점수와 체크인 바로가기 표시, 체크인 제출 시 수면 기록이 없으면 다시 불러오기·직접 입력 제공 후 계산 | 적합 |  |
| CHK-06 | 체크인 화면을 열면 동시에 Health Connect에서 어젯밤 수면 데이터를 불러옴 | 적합 |  |
| CHK-07 | 체크인 시작 시 어제 운동 기록이 없으면 추가 여부를 묻고, 체크인 제출 전까지 어제 날짜로 운동 추가 가능 | 적합 |  |

## 5.3 최종 판정

반영 확인 후 심사 대상 51건(기능 39건, 데이터 6건, 비기능 6건)의 판정 결과는 다음과 같다.

| 구분 | 적합 | 보완 필요 | 부적합 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기능 요구사항 (39건) | 39 | 0 | 0 |
| 데이터 요구사항 (6건) | 6 | 0 | 0 |
| 비기능 요구사항 (6건) | 6 | 0 | 0 |
| 합계 (51건) | 51 | 0 | 0 |

보완 필요 사항이 모두 반영되어 요구사항 분석서는 설계 단계의 기준 문서로 사용할 수 있다. 데이터 저장 방식(로컬 Room 또는 클라우드)과 회복 점수 계산식의 가중치·등급 구간, 안내 문구는 설계 단계에서 확정한다.

# 6. 참고문헌

- 2026 창의설계 2 Triple팀 요구사항 분석서

- 2026 창의설계 2 FCare팀 초기 개발 기획서 v1.0.0

- 소프트웨어사업 요구사항 분석적용 가이드(20210219)_과학기술정보통신부